ПЛАН РАЗВИТИЯ

ТОО «КАЭС» — Казахстанские атомные электрические станции

2024 — 2035

# 1. О компании

ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (ТОО «КАЭС») создано в 2014 году как оператор первой атомной электростанции в Республике Казахстан. Компания входит в периметр холдинга «Самрук-Энерго».

Основная миссия КАЭС — обеспечить Казахстан надёжным, безуглеродным и экономически эффективным источником электроэнергии за счёт строительства и эксплуатации атомных электростанций.

# 2. Стратегические цели

К 2035 году КАЭС планирует достичь следующих ключевых показателей:

- Ввод в эксплуатацию первого энергоблока мощностью не менее 1 200 МВт

- Создание свыше 2 000 постоянных рабочих мест в атомной отрасли Казахстана

- Снижение углеродного следа национальной энергосистемы на 7–9 млн тонн CO₂ в год

- Обеспечение ядерной и радиационной безопасности в соответствии со стандартами МАГАТЭ

- Подготовка не менее 500 квалифицированных специалистов атомной отрасли

- Локализация не менее 30% строительных и сервисных работ среди отечественных поставщиков

# 3. Дорожная карта

| Этап | Название | Содержание работ | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Инициация проекта | Формирование концепции, разработка ТЭО, выбор площадки и технологии. Старт диалога с международными партнёрами. | 2014–2020 |
| 02 | Предварительная проработка | Подготовка технических требований, экологическая экспертиза, предпроектные изыскания. Взаимодействие с МАГАТЭ. | 2021–2023 |
| 03 | Подготовка решений | Выбор технологического партнёра, заключение межправительственных соглашений, разработка ПСД и лицензирование. | 2024–2026 |
| 04 | Строительство и монтаж | Возведение объектов инфраструктуры, монтаж реакторного оборудования, испытания систем безопасности. | 2027–2033 |
| 05 | Ввод в эксплуатацию | Физический и энергетический пуск, выход на проектную мощность, коммерческая эксплуатация первого энергоблока. | 2034–2035 |

# 4. Проектные площадки

По результатам технико-экономических исследований рассматриваются две площадки:

## 4.1 АЭС Балхаш

- Местоположение: берег озера Балхаш, Жамбылская/Карагандинская область

- Тип реактора: рассматриваются ВВЭР-1200 (российская технология), APR-1400 (корейская), Hualong One (китайская)

- Установленная мощность: 2 × 1 200 МВт (первый энергоблок — к 2035 году)

- Источник охлаждения: озеро Балхаш

- Статус: предпроектные изыскания завершены, идёт выбор технологии

## 4.2 АЭС Майнкум (резервная)

- Местоположение: Улытауская область

- Статус: рассматривается как альтернативная площадка для второго энергоблока

- Целесообразность определяется по итогам строительства первого блока

# 5. Безопасность и экология

КАЭС придерживается международных стандартов ядерной безопасности МАГАТЭ (серия NP-T, GSR, SSR) и требований WENRA. В числе ключевых обязательств:

- Применение реакторов поколения III+ с пассивными системами безопасности

- Независимая оценка площадки и проекта силами МАГАТЭ (миссии SITE, PEER, SAR)

- Комплексная программа экологического мониторинга на всех этапах жизненного цикла

- Прозрачное взаимодействие с общественностью: публичные слушания и открытая отчётность

- Подготовка Национального плана по обращению с радиоактивными отходами

# 6. Кадровая программа

Атомная отрасль требует уникальной экспертизы. КАЭС реализует многоуровневую систему подготовки кадров:

- Партнёрство с ведущими ядерными университетами России, Кореи, Франции и Китая

- Стажировки на действующих АЭС для будущих сотрудников

- Программа «Атомный буст» для молодых специалистов и выпускников технических вузов

- Создание учебно-тренировочного центра с полномасштабным симулятором реакторного зала

- Локализация знаний: подготовка казахстанских инструкторов и экспертов

Контактная информация

ТОО «КАЭС» — г. Астана, пр. Мангилик Ел, 55/17

E-mail: kense@knpp.kz  |  Тел.: +7 (7172) 24 84 50  |  kaes.kz

Версия документа: 1.0, апрель 2024